SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Čl. I.

Smluvní strany

1. **Město Ivančice**

Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Jednající: Milan Buček, starosta

IČO: 00281859

DIČ: CZ00281859

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 125911/0100

Kontaktní osoby: Ing. Jan Halbich

Telefon: 607 097 470

E-mail: [halbich@muiv.cz](mailto:halbich@muiv.cz)

Datová schránka: sh2bdw6

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Obchodní firma /název/

Sídlo: ……………………………………..............

Kontaktní adresa: ………………………………………………

IČO: ………………………………………………

DIČ: ………………………………………………

Zastoupená: ………………………………………………

Bankovní spojení: ………………………………………………

Číslo účtu: ………………………………………………

Kontaktní osoba: ………………………………………………

E-mail: ………………………………………………

Telefon: ………………………………………………

Datová schránka: ………………………………………………

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu o dílo

Čl. II.

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy“) je závazek zhotovitele zpracovat povinnou dokumentaci k podání žádosti o dotaci v rozsahu dle Přílohy č. 1 – Specifikace Výzva a zadávací dokumentace k zakázce „Zpracování dokumentace k podání žádosti Výzva ModF – RES+ č. 4/2024 MŽP na instalaci nových FVE“

2. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli smluvní cenu dle čl. VII za provedení předmětu plnění.

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, která byla podána na základě výběrového řízení „Zpracování dokumentace k podání žádosti Výzva ModF – RES+ č. 4/2024 MŽP na instalaci nových FVE“. Cena zahrnuje všechny náklady potřebné k celkové realizaci díla.

Čl. III.

**Povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně a včas,

b) provést dílo stanoveným způsobem a ve stanovené jakosti,

c) opatřit věci potřebné k provedení díla, jejichž kupní cena je zahrnuta v ceně za provedení díla,

d) upozornit objednatele na překážky znemožňující provedení díla bez zbytečného odkladu,

e) odevzdat objednateli dílo řádně a včas,

f) poskytnout záruky za jakost zhotoveného díla,

g) nést odpovědnost za vadné a opožděné plnění a způsobené škody z tohoto plnění,

h) provést dílo na náklad objednatele.

2. Objednatel je zejména povinen:

a) poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost,

b) provedené dílo převzít,

c) oznámit zhotoviteli vady díla a požadovat jejich odstranění v náhradním termínu, na němž se dohodne se zhotovitelem,

d) zaplatit cenu díla ve sjednané době.

Čl. IV.

**Práva smluvních stran**

1. Zhotovitel je zejména oprávněn:

a) požadovat od objednatele řádné a včasné plnění jeho povinností podle čl. III., odst. 2, a to v řádném či náhradním termínu, na němž se dohodne s objednatelem,

b) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností objednatele.

2. Objednatel je zejména oprávněn:

a) požadovat od zhotovitele náhradu za jeho vadné a opožděné plnění dle článku III., odst. 1, včetně náhrady za způsobené škody,

b) požadovat od zhotovitele řádné a včasné plnění jeho povinností dle článku III., odst. 1., a to v řádné či náhradní lhůtě,

c) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností zhotovitele.

Čl. V.

**Dodací podmínky**

1. Způsob a termín provedení díla:

a) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

b) Zhotovitel se zavazuje dodat objednané dílo ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě do místa plnění, kterým je sídlo objednatele nejpozději **do 30ti kalendářních dnů** od podpisu smlouvy.

2. Podmínky provádění díla:

a) Objednatel se zavazuje předat předem zhotoviteli nezbytné informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. II. odst. 1. této smlouvy.

b) Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.

3. Předání a převzetí díla:

a) O předání a převzetí díla bude zhotoven písemný záznam podepsaný oběma stranami, který tvoří přílohu faktury.

b) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Čl. VI.

**Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost**

1. Předmět plnění má vady, jestliže provedení předmětu plnění neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

2. Reklamace se řídí dle Občanského zákoníku, v platném znění.

Čl. VII.

**Cena plnění**

1. Cena za provedené práce je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a dle cenové nabídky oprávněné osoby platné v době uzavření této smlouvy a činí …………….. Kč (slovy…….) bez DPH.

2. Cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu platnosti této smlouvy

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Čl. VIII.

**Platební podmínky, fakturace**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit do 30-ti dnů od doručení faktury za provedení předmětu díla, a to převodem na účet zhotovitele.

2. Faktury budou zaslány na adresu objednatele nejpozději do 5-ti pracovních dnů od data realizace předmětu plnění (čl. V.).

3. Faktura musí obsahovat především tyto údaje:

a) číslo faktury a smlouvy o dílo,

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele,

c) den vystavení a splatnosti faktury,

d) přesný název předmětu plnění a jeho množství,

e) struktura platby,

f) číslo účtu, na který má být placeno.

4. Za datum uhrazení faktury se považuje den, kdy částka uvedená ve faktuře byla odepsána z účtu objednatele.

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Čl. IX.

**Povinnost mlčenlivosti**

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Čl. X.

**Podmínky odstoupení od smlouvy**

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení dověděla.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

3. Za podstatné porušení se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 10 dní a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,

b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním oboustranně dohodnutém termínu,

c) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutnou součinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s odst. 5 tohoto článku.

Čl. XI.

**Zajištění splnění závazků a povinností smluvních stran**

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. V. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě neuhrazení faktury objednatelem v termínu uvedeném v čl. VIII. této smlouvy, má zhotovitel právo na úroky z prodlení ve výši 0,03 % z neuhrazené ceny za dílo za každý den prodlení.

3. Jestliže zhotovitel poruší povinnosti podle čl. IX. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

4. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 30-ti dnů ode dne doručení jejich písemného uplatnění druhou smluvní stranou.

5. V případě prodlení zhotovitele či v případě vadného plnění zhotovitele, které bude mít za následek způsobení škody, bude postupováno dle ustanovení § 2913 občanského zákoníku.

6. Škody způsobené zhotovitelem při provádění díla na vlastnictví objednatele či třetích osob v místě plnění díla, odstraní zhotovitel na své náklady.

7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok oprávněných smluvních stran na náhradu škody v plné výši, ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

Čl. XII.

**Vznik, změna a zánik smlouvy**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Tato smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv v předepsaném formátu. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.

3. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemného očíslovaného dodatku potvrzeného podpisem obou smluvních stran.

4. K zániku smlouvy může dále dojít:

a) písemným odstoupením jednou ze smluvních stran,

b) dohodou smluvních stran v písemné formě,

Čl. XIII.

**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně změnu údajů uvedených v Čl. I této smlouvy.

3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

4. Zhotovitel bez výhrad souhlasí se zveřejňováním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě, včetně ceny díla.

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.

**DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice usnesením č. RM/2024/…/……. dne ……… 2024.

V Ivančicích dne V …………………. dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

... .…………………………… .………………………………

Milan Buček, starosta