M Ě S T O   I V A N Č I C E

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK 
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Zadávací řízení se řídí § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).

- Název zakázky

„Snížení energetické náročnosti objektu, obnova elektroinstalace a nové napojení na DSNN-EG.D, Tovární 168/16, 664 91 Ivančice“

- Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce), CPV

Stavební práce:			45000000-7: Stavební práce

45310000-3: Elektroinstalační práce

- Datum vyhlášení zakázky

21. 5. 2026

- Název a sídlo zadavatele, kontaktní údaje, bankovní údaje, IČO, DIČ

Název:			Město Ivančice
Sídlo:			Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Tel.:			546 419 411
Bankovní spojení:	KB Ivančice, č. ú. 125911/0100
IČO:			00281859

DIČ:			CZ00281859

- Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa

starosta Milan Buček, tel. 546 419 414, e-mail: bucek@muiv.cz

- Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa

Ve věcech technických, podá dodatečné informace a zodpoví případné dotazy uchazečů:

Ing. Ilona Valentová, tel 546 419 416, e-mail: valentova@muiv.cz

Mgr. Liběna Kubíková, tel. 602 513 637, e-mail: kubikova@muiv.cz

- Lhůta pro podávání nabídek

Lhůta pro odevzdání nabídek je stanovena do 1. 6. 2026 do 10:00 hod. v písemné formě v zalepené obálce na podatelně Městského úřadu Ivančice.

- Místo pro podávání nabídek

Město Ivančice

Palackého náměstí 196/6,

66491 Ivančice.

Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení).

Nabídky budou podány v písemné formě, v řádně uzavřených obálkách. Obálky budou opatřeny razítky uchazečů a označeny názvem této veřejné zakázky: „Snížení energetické náročnosti objektu, obnova elektroinstalace a nové napojení na DSNN-EG.D, Tovární 168/16, 664 91 Ivančice“ a textem „NEOTEVÍRAT ZÁSILKU“. Nabídky doručte poštou (doporučeně), nebo osobně.

- Termín a místo otevírání obálek

Bezodkladně po uplynutí lhůty pro odevzdání nabídek na adrese zadavatele. Jednání komise je neveřejné.

- Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla pro akci: „Snížení energetické náročnosti objektu, obnova elektroinstalace a nové napojení na DSNN-EG.D, Tovární 168/16, 664 91 Ivančice“. Více specifikace – Příloha č. 1.

- Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Předpokládaný termín zahájení díla: 06/2026

Předpokládaný termín dokončení: 10/2026

- Místo dodání / převzetí plnění

MŠ Alexovice, Tovární 168/16, 661 91 Ivančice

- Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky a za jednotlivé součásti veřejné zakázky. Cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a bude definována jako cena „nejvýše přípustná“ (maximální) ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Nabídková cena bude doplněna do soupisů prací s výkazem výměr Příloha č. 5, který bude nedílnou součástí Krycího listu Příloha č. 4.

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny bez DPH, nabídková cena vč. DPH může být překročena pouze v případě změny sazby DPH a v případě, že dojde k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale pouze za předpokladu, že jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

- Hodnotící kritéria způsob hodnocení

Kritéria										Váha

Výše nabídkové ceny bez DPH							100 %

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle hodnotících kritérií a navrhne Zadavateli přidělit zakázku a uzavřít smlouvu s Uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku.

Ukončením zadávacího řízení a oznámení výsledku soutěže nevzniká automaticky smluvní vztah. Splněním podmínek zadávacího řízení nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

- Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní:

15.1. Základní způsobilost podle ustanovení § 74 odst. 1 ZVZ, a to předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2.

15. 2. Profesní způsobilost podle ustanovení § 77 ZVZ (dále jen „PZ“), a to předložením:

a) kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán,

b) kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

c) kopie oprávnění/osvědčení TIČR k montáži, opravám a revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení dle zákona č. 250/2021 Sb.

15. 3. Technická kvalifikace podle ustanovení § 79 (dále jen „TK“) uchazeč prokáže předložením seznamu významných zakázek formou čestného prohlášení, Příloha č. 3.

Dodavatel splňuje TK, pokud v posledních 5 letech provedl alespoň 3 zakázky na stavební práce, které jsou shodné s předmětem plnění této veřejné zakázky, přičemž finanční objem každé ze zakázek uvedených uchazečem musí dosahovat alespoň 4 mil. Kč bez DPH; (nejedná se o součet finančního objemu jednotlivých dodávek uvedených na seznamu!).

- Požadavek na písemnou formu a jazyk nabídky

Nabídka bude zpracována písemně v listinné podobě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je přiložen i návrh smlouvy (Příloha č. 6) a je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Požadovaný jazyk nabídky: český.

- Další požadavky na zpracování nabídky

- Uchazeč v nabídce předloží doplněný návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 6) o následující údaje:

- obchodní jméno, právní formu, IČO, DIČ, sídlo a adresu pro doručování písemností

- statutárního zástupce a kontakt na osobu pověřenou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. Pověří-li uchazeč zastupováním na základě plné moci jinou osobou, pak tato plná moc s rozsahem pravomocí udělených tomuto zástupci bude nedílnou součástí nabídky

- celkovou nabídkovou cenu v čl. IV. odst. 1

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

- Zadavatel požaduje záruku dle požadavku uvedeného v návrhu smlouvy o dílo.

- Zadavatel závazně stanovuje obchodní podmínky uvedené v návrhu smlouvy o dílo.

- Zadavatel si vyhrazuje veřejnou zakázku zrušit, kdykoliv v průběhu jejího trvání, popř. odmítnout všechny došlé nabídky, a to bez náhrady nákladů uchazečům.

- Uchazeči nevzniká nárok v souvislosti s podáním nabídky na kompenzaci nákladů spojených s jejím zpracováním.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

- Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v následujícím členění a pořadí dokumentů:

- krycí list nabídky (Příloha č. 4)

- obsah nabídky,

- prokázání kvalifikace:

  - čestné prohlášení, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti (Příloha č. 2),

  - doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti,

  - čestné prohlášení o prokázání splnění technické kvalifikace (Příloha č. 3),

- podepsaný a doplněný návrh smlouvy včetně příloh (Příloha č. 5 a 6),

- návrh smlouvy (Příloha č. 6), soupis prací s výkazem výměr (Příloha č. 5) – na CD, DVD nebo flash-disku

- případné další nepovinné přílohy.

- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku, která neodpovídá zadání, nebo ho plní pouze zčásti.

- V případech, kdy nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky, může hodnotící komise vyžadovat písemné zdůvodnění ve stanovené lhůtě. Pokud zájemce mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě neodůvodní nebo hodnotící komise jeho zdůvodnění posoudí jako neopodstatněné, nabídku vyřadí.

- Předložené nabídky zůstávají založeny u zadavatele a nevracejí se uchazečům.

- Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že vybraný dodavatel může být osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

- Uchazeč si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany uchazeče.

- Uchazeč se může před odevzdáním nabídky informovat o povaze zájmové lokality, místních podmínkách a místních zvláštnostech. Případné nejasnosti je nutné si vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání ustanovení a údajů neopravňují uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo změnu nabídky.

- Uchazeč vypracuje a se svou nabídkou odevzdá položkový rozpočet nákladů dle soupisů prací s výkazem výměr s přesností, pokud možno co největší, vycházející z předaných podkladů. Uvedené sazby budou zahrnovat práci, materiál, strojní vybavení, náklady na organizaci a řízení prací, jakož i jakékoli vedlejší náklady nutné k řádnému provedení díla a přiměřený zisk. Takto vypracovaný položkový rozpočet bude podkladem pro uzavření Smlouvy o dílo, pro účely běžného vyhodnocování smluvních prací a dodávek, pro účely fakturace a pro účely oceňování případných změn rozsahů prací.

- Má se za to, že celková pevná cena zohledňuje veškeré práce nezbytné k řádnému provedení předmětu díla, které jsou zjevné anebo které může příslušně kvalifikovaný a kompetentní Uchazeč předvídat. Veškeré pomocné práce a vedlejší náklady, pokud nejsou specificky uvedeny, musí být zahrnuty do rozpočtu nákladů na příslušné práce.

- Nesplnění podmínek stanovených touto výzvou ze strany uchazeče může vést k vyloučení nabídky uchazeče z hodnocení pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

- Položky, uvedené v tomto rozpisu musí tvořit seznam všech prací a dodávek, nutných k provedení díla. Uchazeč stvrzuje svojí nabídkou skutečnost, že nebude uplatňovat vícepráce, pokud se nebude jednat o případ uvedený v čl. 13 této Výzvy.

Tato výzva byla schválena Radou města dne 20. 5. 2026.

V Ivančicích, dne 21. 5. 2026

Podpis zadavatele:						         Milan Buček

starosta města

Přílohy výzvy jsou dostupné na internetových stránkách zadavatele:

https://ivancice.cz/verejne-zakazky-mesta-ivancice/

Číslo 1 – Specifikace

Číslo 2 – Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb.

Číslo 3 – Prokázání splnění technické kvalifikace

Číslo 4 – Krycí list nabídky

Číslo 5 – Soupis prací s výkazem výměr

Číslo 6 – Návrh smlouvy o dílo

Číslo 7 – Projektová dokumentace

Číslo 8 - Studie stavebně-technologického řešení FVE

Příloha č. 1 - Specifikace

Předmětem veřejné zakázky je:

Provedení stavebních prací na akci:

„Snížení energetické náročnosti objektu, obnova elektroinstalace a nové napojení na DSNN-EG.D, Tovární 168/16, 664 91 Ivančice“

Jedná se o stavební práce v rozsahu PD „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Alexovice“ a PD „Obnova elektroinstalace vč. napojení na DSNN-EG.d, MŠ Alexovice“.

Předpoklad zahájení prací 6/2026. Provoz MŠ v rámci školního roku 2025/26 bude ukončen 26. 6. 2026, do tohoto data nebude možné provádět práce v interiéru. 29. a 30. 6. 2026 proběhne úklid, částečné vyklizení a zakrývání nábytku ze strany MŠ a Technických služeb města Ivančice. Zahájení prašných prací v interiéru bude možné nejdříve 1. 7. 2026. V interiéru budou práce dokončeny nejpozději 16. 8. 2026, aby bylo možné provést finální úklid a následnou přípravu na zahájení nového školního roku (1. 9. 2026). Práce, které budou omezovat provoz kotelny pro MŠ, budou prováděny mimo topnou sezónu. Předpokládaný termín dokončení celého díla je 10/2026.

Vítězný uchazeč předloží před zahájením prací harmonogram průběhu prací.

Součástí prací je výmalba vnitřních prostor MŠ. Barva výmalby bílá. V místnostech 1.01, 1.02 a 2.01 budou vymalovány stropy na bílo, stěny barevně vč. olejového nátěru do výšky 1 m. V místnostech 1.09, 1.11, 2.06 a 2.07 budou na bílo vymalovány stropy a stěny s okny, barevně stěny bez oken. Výběr barevných odstínů provedou zástupci MŠ.

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, toto však musí být odsouhlaseno s investorem a projektantem.

V průběhu prací bude nutná součinnost s provozovatelem kotelny a servisní organizací PZTS. Zadavatel umožní práce i mimo pracovní dny. V průběhu školního roku bude na přilehlém parkovišti vedle kotelny pro MŠ zajištěno min. 1 parkovací místo pro MŠ (k zajištění stravování, zásobování apod.).

Uchazeči musí ve své nabídce zohlednit i případné zabezpečení prostoru kolem MŠ z hlediska bezpečnosti práce, protože stavba bude částečně probíhat za provozu MŠ. Provoz MŠ nesmí být omezen.

Na tuto veřejnou zakázku bude navazovat dodávka a montáž FVE, která není součástí této zakázky (viz Studie stavebně-technologického řešení FVE).

Nabídka bude obsahovat cenu pro kompletní dílo. Naceněné položky musí obsahovat veškeré práce a dodávky, které jsou pro provedení díla nezbytně nutné.

V případě nesouladu mezi soupisem prací požádá uchazeč písemně o vysvětlení zadavatele.

Stavební práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy, normami a vyhláškami.

Všechny ceny budou uvedeny bez DPH a s DPH.

V nabídce musí být obsaženy veškeré náklady na zajištění veškerých rizik s akcí souvisejících.

Po dokončení díla budou veškeré použité materiály doloženy příslušnými atesty a certifikáty.

Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

K PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI
DLE § 74 ZÁKONA č. 134/2016 Sb.

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Snížení energetické náročnosti objektu, obnova elektroinstalace a nové napojení na DSNN-EG.D, Tovární 168/16, 664 91 Ivančice“

UCHAZEČ:

……………………………………………………………………………………

V souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., na prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 dokládáme jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu následující čestné prohlášení:

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku splňujeme základní způsobilost uvedenou v zákoně č. 134/2016 Sb., v § 74, odst. 1 písm. a), b), c), d), e).

V…………………………dne……………………..

…………………………………………..

Jméno a podpis oprávněného zástupce předkladatele nabídky

Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

K PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

Já, níže podepsaný statutární orgán ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

(obchodní jméno, sídlo a IČO uchazeče)

uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Snížení energetické náročnosti objektu, obnova elektroinstalace a nové napojení na DSNN-EG.D, Tovární 168/16, 664 91 Ivančice“ vyhlášenou dne 21. 5. 2026 v Ivančicích prokazuji splnění technické kvalifikace tímto způsobem:

V souladu s požadavky zadavatele předkládám seznam významných zakázek na stavební práce, které jsou shodné či obdobné s předmětem plnění této veřejné zakázky realizovaných uchazečem v posledních 5 letech:

| p.č. | rok | objednatel | kontaktní osoba objednatele (jméno/tel./e-mail) | název akce a specifikace stavebních prací odpovídajících předmětu VZ | finanční objem plnění bez DPH | Doba plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V …………………………… dne ……………….

….………………………………

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce

Příloha č. 4

Krycí list nabídky

podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

„Snížení energetické náročnosti objektu, obnova elektroinstalace a nové napojení na DSNN-EG.D, Tovární 168/16, 664 91 Ivančice“

Název zadavatele:	Město Ivančice
Sídlo: 			Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČ: 			00281859

| Uchazeč |  |
| --- | --- |
| IČO |  |
| DIČ |  |
| Sídlo |  |
| Statutární orgán |  |
| Zastupuje |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Bankovní spojení, č.ú. |  |

Celková nabídková cena bez DPH:		………………………….
Celková nabídková cena vč. DPH:		………………………….

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty a bereme na vědomí, že jsme vázáni harmonogramem uvedeným ve výzvě. Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě vypsané výzvy k podání nabídek.

V   ………………………………….	Dne ………………………..…

podpis oprávněné osoby uchazeče